АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.12.2019 г.  				                                                   № 133-р

хутор Александровский

# Об утверждении плана работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2020 год

На основании статьи 131 Федерального закона Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2020 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главу Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Н.Н.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Александровского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                  Н.Н. Харько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Александровского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 19.12. 2019 года № 133-р

ПЛАН

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского сельского поселения

Усть-Лабинского района на 2020 год

| № п/п | Мероприятия, объекты, характер работы | Плановые значения, тыс.руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грейдирование дорог: х. Александровский х. Пятихатский х. Финогеновский х. Согласный х. Нееленский х. Красный х. Семеновка | за счет внебюджетных средств (спонсорская помощь) | июнь- октябрь 2020 года |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги х. Александровский ул. Кирова; ул. Чехова, ул. 50 лет Октября | в соответствии со сметой | июнь- ноябрь 2020 года |
| 3 | Установка дорожных знаков | в соответствии со сметой | июль-сентябрь 2020 |
| 4 | Изготовление сметной документации на:«Грейдирование дорог: х. Красный, ул. Степная» | в соответствии с заключенным контрактом | июнь- октябрь 2020 года |
| 5 | Изготовление сметной документации «Ремонт автомобильной дороги х. Александровский: ул. Воронина, ул. Ленина, ул. К-Маркса» | в соответствии с заключенным контрактом | август –сентябрь 2020 года |

Начальник финансового отдела

администрации Александровского

сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                Г.А. Репина